| **Lugar** | Reunión virtual vía Microsoft Teams | **Fecha** | 23/07/2025 | **Hora** | 1:00 pm- 2:00 pm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **Objetivo** |
| --- |
| Informar a los integrantes sobre el estado actual de sus actividades correspondientes al Sprint 2, así como asignar nuevas tareas a cada miembro. Se dio inicio formal al Sprint 2, el cual tendrá una duración de cuatro días. La participación en la reunión fue solicitada únicamente a los integrantes que realizarán actividades dentro del sprint mencionado. |

| **Convocados** |
| --- |
| Líder del proyecto |
| Equipo de trabajo |

| **Asistentes** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Nombre Completo** | **Puesto** | **Firma** |
| 1 | Sotelo Contreras Miguel Angel | Líder del Proyecto |  |
| 2 | Vázquez Sotelo Diego Alexis | Programador |  |
| 3 | Miranda Duran Bryan Alexis | Programador |  |
| 4 | De la Rosa Sánchez Lauro Jesús | Programador |  |

| **N** | **Asuntos** |
| --- | --- |
| 1 | Revisión del estado de las actividades del Sprint 1. |
| 2 | Asignación de nuevas tareas a los integrantes del equipo. |
| 3 | Inicio formal del Sprint 2 con duración de tres días. |
| 4 | Resolución de dudas sobre tareas previas. |
| 5 | Establecimiento de acuerdos para el correcto seguimiento del sprint. |

| **Asunto** | **Acuerdos** |
| --- | --- |
| 1 | Cada integrante se compromete a cumplir con sus tareas asignadas dentro del plazo del Sprint 2. |
| 2 | Se dará seguimiento diario al avance mediante mensajes en el grupo de comunicación del equipo. |
| 3 | Cada actividad realizada será revisada por el líder del equipo o algún otro miembro disponible antes de ser evaluada como completa dentro de la aplicación Jira. |
| 4 | Las dudas técnicas deberán ser resueltas en el canal común antes de solicitar una reunión adicional. |
| 5 | Al finalizar el sprint, se presentará un resumen de avances y bloqueos en la próxima reunión. |

| **Comentarios** |
| --- |
| * Se destacó la buena disposición del equipo para iniciar el sprint con claridad en las tareas. * El líder del proyecto mostró apoyo en caso de necesitar orientación con la tarea asignada. * A menos que ocurran problemas durante el desarrollo, la siguiente reunión será realizada al final del sprint 2, el 27 de julio del año en curso. |
|