| **Lugar** | Reunión virtual vía Microsoft Teams | **Fecha** | 31/08/2025 | **Hora** | 9:00 am- 10:20 am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **Objetivo** |
| --- |
| Atender de manera urgente la identificación de un nuevo requisito no contemplado previamente: el manejo porcentual individual de cada gasto por usuario. |

| **Convocados** |
| --- |
| Líder del proyecto |
| Equipo de trabajo |

| **Asistentes** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Nombre Completo** | **Puesto** | **Firma** |
| 1 | Sotelo Contreras Miguel Angel | Líder del Proyecto |  |
| 2 | Vázquez Sotelo Diego Alexis | Programador |  |
| 3 | Miranda Duran Bryan Alexis | Programador |  |

| **N** | **Asuntos** |
| --- | --- |
| 1 | Nuevo requerimiento identificado: manejar los gastos de manera porcentual e individual por usuario. |
| 2 | Debido a la importancia del requerimiento, se convocó una reunión urgente para definir una solución. |
| 3 | Se habló del avance del Sprint 4, detallando el progreso actual de sus actividades. |
| 4 | Se habló del progreso del próximo Sprint y los posibles ajustes derivados del nuevo requerimiento. |

| **Asunto** | **Acuerdos** |
| --- | --- |
| 1 | Se creará una nueva tabla que represente la relación entre Usuario y Gasto, permitiendo almacenar el porcentaje asignado a cada usuario para cada gasto. |
| 2 | El nuevo requerimiento será integrado de forma prioritaria en las siguientes actividades del equipo. |

| **Comentarios** |
| --- |
| * Se resaltó la importancia de validar a fondo los requisitos funcionales antes del inicio de cada sprint para evitar cambios de último momento. * El Sprint 4 aún no ha sido terminado, la siguiente reunión aún está por definirse. |
|
|